Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт космических и информационных технологий

Программная инженерия

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА

Silver.Vy — интернет-магазин одежды

План управления проектом (первый спринт)

| Преподаватель | ____________ | __________ | Казанцева О. Г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Студент КИ23-16/2Б | ____________ | __________ | Серебров Вячеслав Александрович |

Красноярск 2026

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Проект: Silver.Vy — интернет-магазин одежды. Версия плана 0.1 подготовлена для первого спринта. Проект находится в работе; ни один запланированный результат не считается достигнутым до проверки и согласования.

Заказчик, точный календарь, лимит бюджета, каналы связи и целевая среда размещения в исходных данных полностью не определены. В таблицах ниже рекомендации и предварительные оценки следует подтвердить до использования как утвержденного базового плана.

1 План управления заинтересованными сторонами

Таблица 1 – Реестр заинтересованных сторон

| Заинтересованная сторона | Интерес / полномочия | Влияние | План взаимодействия |
| --- | --- | --- | --- |
| Владелец или представитель бренда Silver.Vy (ФИО не предоставлено) | Заказчик; утверждает ассортимент, правила заказа, приоритеты и приемку. | Высокое | Подтвердить представителя и контакт; согласовывать требования и существенные изменения письменно до разработки. |
| Покупатель интернет-магазина | Конечный пользователь; ожидает понятный каталог, корректные размеры, корзину и подтверждение заказа. | Среднее | Проверять сценарии на тестовых пользователях при доступности; собирать замечания по критериям приемки. |
| Серебров Вячеслав Александрович (КИ23-16/2Б) | Тим-лидер и единственный исполнитель всех ролей проекта. | Высокое | Ежедневно контролировать задачи, риски, изменения и результаты; сохранять решения в проектных документах. |
| Преподаватель — Казанцева О. Г. | Учебное согласование и оценка отчетов в рамках дисциплины. | Среднее | Представлять устав, требования, команду и план на контрольных точках; фиксировать замечания и версии. |
| Поставщики внешних сервисов (хостинг, почта) | Предоставляют технические услуги; условий и тарифов в исходных данных нет. | Среднее | До интеграции проверить доступность, стоимость, лимиты и способ обработки отказа. |

Владелец Silver.Vy обозначен как предполагаемый заказчик по теме проекта; конкретный заказчик, спонсор и состав проектного комитета требуют подтверждения. Неустановленные контакты не подменяются придуманными данными.

2 План управления рисками

Вероятность и влияние оцениваются качественно: Н — низкие, С — средние, В — высокие. Владелец всех рисков — руководитель проекта; при необходимости действие согласуется с заказчиком.

Таблица 2 – Реестр рисков

| ID | Риск / причина | В / И | Предупреждение и реакция | Признак / действие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Неясные требования заказчика; отсутствуют контактные данные и правила заказа. | В / В | До разработки обязательного сценария запросить решения; вести журнал открытых вопросов и не считать предположения утвержденными. | Нет ответа к планированию → зафиксировать блокер, представить варианты, пересмотреть срок. |
| R2 | Один исполнитель совмещает разработку, проверку и документацию. | В / В | Ограничить число параллельных задач; резервировать время на тесты; разбивать задачи на небольшие части. | Две задачи подряд просрочены → сократить объем спринта или перенести дату по согласованию. |
| R3 | Недоступность PostgreSQL, потеря данных или несовместимость схемы. | С / В | Проверить подключение на раннем этапе, использовать миграции/резервные копии, проверять восстановление на тестовых данных. | Ошибка соединения или миграции → остановить изменение данных, восстановить резервную копию, зафиксировать причину. |
| R4 | Утечка пароля, токена или доступа к внешнему сервису. | С / В | Хранить секреты вне репозитория, ограничить права, не записывать учетные данные и токены в журналы. | Секрет опубликован → немедленно отозвать/заменить, проверить историю репозитория и доступы. |
| R5 | Отказ почтового сервиса или неверная настройка домена отправителя. | С / С | Проверить настройки до приемки; сохранять заказ независимо от отправки письма; показать статус уведомления. | Письмо не отправлено → не дублировать заказ, сообщить статус и повторить отправку после устранения причины. |
| R6 | Не подтверждены состав каталога, изображения, цены и доступные размеры. | В / С | Запросить перечень товаров и право использования изображений; не использовать случайные реальные персональные данные. | Нет утвержденного набора → тестировать на демонстрационных данных и пометить их как тестовые. |
| R7 | Затраты на домен, размещение или сервисы превышают ожидания. | С / С | До оплаты представить заказчику оценку и получить согласие; не подключать платные возможности без лимита. | Возникла платная услуга → приостановить подключение до подтверждения бюджета. |
| R8 | Изменение требований, правил обработки персональных данных или условий внешних платформ. | С / В | Фиксировать версию требований; собирать только необходимые данные; проверять применимые правила до запуска. | Требование изменилось → оценить влияние на сроки, безопасность и приемку, обновить план после согласования. |
| R9 | Ошибки расчета цены или состава заказа при изменении данных на клиенте. | С / В | Проверять цену и количество на сервере; валидировать состав заказа перед сохранением. | Несовпадение суммы → блокировать оформление и фиксировать дефект до исправления. |

Реестр проверяется не реже одного раза за спринт и при событии-триггере. После изменения вероятности или последствий указываются новые меры, срок и статус.

3 План управления коммуникациями

Таблица 3 – Регламент коммуникаций

| Событие / информация | Участники | Периодичность | Канал / результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Планирование задач и самоотчет о ходе работ | Серебров Вячеслав Александрович | Ежедневно; кратко | Список задач и препятствий в журнале проекта; обновление статуса. |
| Контроль спринта и рисков | Серебров Вячеслав Александрович; преподаватель Казанцева О. Г. — при необходимости | Еженедельно либо в контрольную дату | Краткий статус: выполнено/не выполнено, риски, открытые решения, следующая цель. |
| Согласование требований и изменений | Заказчик (после подтверждения контакта); Серебров В. А. | До начала затронутой разработки | Письменное подтверждение по согласованному каналу; обновление версии требования. |
| Учебная передача отчетов и замечаний | Серебров В. А.; преподаватель Казанцева О. Г. | По календарю дисциплины | Документы Word через назначенную учебную систему или иной подтвержденный канал. |
| Код, конфигурация и технические решения | Серебров В. А. | По каждому логическому изменению | Git-репозиторий, понятные сообщения коммитов, секреты не включаются в код. |

Предлагаемые периодичность и каналы являются планом, а не подтвержденным расписанием встреч. Если заказчик или преподаватель задаст иной порядок, он фиксируется в следующей версии плана.

4 План управления персоналом проекта

Состав команды: один человек — Серебров Вячеслав Александрович, группа КИ23-16/2Б. Он является тим-лидером и выполняет каждую функциональную роль самостоятельно. Указанные роли не являются отдельными должностями с независимыми исполнителями; взаимное резервирование отсутствует.

Таблица 4 – Назначение ролей и правила выполнения работ

| Функциональная роль | Назначенный участник | Основные обязанности | Правило управления |
| --- | --- | --- | --- |
| Тим-лидер / руководитель проекта | Серебров Вячеслав Александрович | Цели, приоритеты, план, коммуникации, риски и контроль изменений. | Решения и базовые даты фиксировать письменно. |
| Backend dev + BD | Серебров Вячеслав Александрович | Серверная логика, программный интерфейс, структура и доступ к базе данных. | Обязательные сценарии сверять с требованиями до завершения задачи. |
| Frontend dev и UI | Серебров Вячеслав Александрович | Страницы, навигация, отображение каталога, состояния ошибок и удобство экранов. | Проверять главные пользовательские сценарии на мобильной и настольной ширине. |
| Testing | Серебров Вячеслав Александрович | Приемочные проверки, регрессия и фиксация дефектов. | Проверять завершенную функцию по критериям, записанным до проверки. |
| Technical writer | Серебров Вячеслав Александрович | Требования, история пересмотра, инструкции и отчеты. | Вести версию и дату документа; не выдавать предложение за утвержденное решение. |
| DevOps | Серебров Вячеслав Александрович | Настройка среды, секретов и подготовки к размещению. | Проверять конфигурацию и возможность восстановления перед демонстрацией. |

- Трудоемкость в часах не указана, поскольку доступность участника и учебная нагрузка не заданы; она уточняется при планировании.

- Чтобы ограничить переключение контекста, рекомендуется вести не более двух активных задач одновременно и оставлять отдельное время на проверку и документацию.

- При болезни, перегрузке или блокировке внешней зависимости сроки пересматриваются; резервного исполнителя в текущей команде нет.

- Потребность в привлечении дополнительных участников оценивается после согласования состава продукта и календаря.

5 Контроль и актуализация плана

План пересматривается в конце каждого спринта и при изменении объема, сроков, состава команды, внешних зависимостей или бюджета. Решение об изменении требований, сроков и бюджета должно иметь автора, дату, обоснование и обновленную версию документа.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 README проекта Silver.Vy : описание проекта и исходные сведения о предполагаемом составе продукта [Электронный ресурс]. — Дата обращения: 24.09.2026.

2 Сибирский федеральный университет. СТУ 7.5–07–2021. Система менеджмента качества. Общие требования к построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности. — Красноярск, 2021. — 61 с.